**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 2.2 | Asignatura Portafolio de Título | | Javier Alcántar |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 23-08-2024 | | Duoc UC. | Plataforma Familiar e-Commerce | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **email** |
| Javier Andrés Alcántar Durán  Carlos Andrés Salinas Rubio  Álvaro Andrés Solano Castillo | ChilensisIT |  | [ja.alcantar@duocuc.cl](mailto:ja.alcantar@duocuc.cl)  [carl.salinasr@duocuc.cl](mailto:carl.salinasr@duocuc.cl)  [alv.solano@duocuc.cl](mailto:alv.solano@duocuc.cl) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Desarrollo avanzado del Informe ERS y planificación para la toma de requerimientos. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Desarrollo avanzado del Informe ERS: Se presenta a nivel de equipo lo discutido, incorporando las correcciones y mejoras solicitadas.  Planificación de la toma de requerimientos: Se acordó reuniones con pymes familiares para entender de mejor manera sus necesidades reales. Se definen los objetivos de reuniones para recoger información valiosa sobre las expectativas del cliente respecto a la plataforma. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Problema y solución del Cliente | Enfocar la planificación de toma de requerimientos en las necesidades específicas de las pymes familiares para un correcto desarrollo de la plataforma. |
| Finalización del desarrollo del Informe ERS | Completar los ajustes finales del Informe ERS y preparar el documento para su entrega final. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Incorporar los ajustes y finalizar el Informe ERS | 25-08-2024 | Javier Alcántar, Carlos Salinas, Álvaro Solano |
| Coordinar y realizar reuniones para la toma de Requerimientos | 25-08-2024 | Javier Alcántar, Carlos Salinas, Álvaro Solano |
| Preparar un plan para recoger y analizar los requerimientos del cliente | 25-08-2024 | Javier Alcántar, Carlos Salinas, Álvaro Solano |

| **Observaciones** |
| --- |
| Se destaca la importancia de una colaboración efectiva para completar el Informe ERS y preparar la toma de requerimientos. |