|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Hemos seguido la carta Gantt, que consta de cuatro fases: análisis, desarrollo, pruebas y puesta en producción. En general, hemos cumplido con los plazos establecidos, aunque nos hemos retrasado un poco en la documentación del DAS y la documentación de arquitectura. Sin embargo, en relación con el funcionamiento del proyecto, estamos avanzando de acuerdo al cronograma previsto.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Actualmente, estamos en la etapa de desarrollo, y hemos tenido algunas dificultades. El principal desafío ha sido encontrar proveedores logísticos que se adapten al formato e-commerce de nuestra página. Además, la búsqueda de clientes potenciales ha sido compleja, ya que nos enfocamos en pequeñas pymes que ofrecen productos tradicionales, lo que implica un esfuerzo adicional de ir a terreno para promover el proyecto. Hasta el momento, ha sido un reto dar a conocer nuestro concepto.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi rendimiento en el proyecto como adecuado, ya que he apoyado principalmente en los aspectos funcionales de la aplicación web. Sin embargo, siento que puedo mejorar en los avances de la documentación, lo cual sería clave para optimizar el desarrollo del proyecto.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una de mis principales dudas es cómo lograremos fusionar los proveedores logísticos de manera eficiente en la plataforma. Además, me gustaría recibir retroalimentación de mis compañeros en este aspecto y otros que puedan observar.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considero que la distribución de actividades ha sido relativamente equilibrada entre los miembros del equipo. Uno de los aspectos positivos que destacamos es la buena planificación y constancia en las reuniones semanales, lo que ha permitido cumplir con la mayoría de los hitos definidos en las minutas de trabajo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluo el trabajo en grupo con una nota 5 de 7. Destaco la participación proactiva de todos los miembros, pero creo que podríamos mejorar la estimación de tiempos de manera más realista, lo que nos permitiría cumplir con los entregables dentro de los plazos establecidos. |