**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 08 | 2.0 | Asignatura Portafolio de Título | | Carlos Salinas |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 26-09-2024 | | Duoc UC. | Plataforma Familiar e-Commerce | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **email** |
| Javier Andrés Alcántar Durán  Carlos Andrés Salinas Rubio  Álvaro Andrés Solano Castillo | ChilensisIT |  | [ja.alcantar@duocuc.cl](mailto:ja.alcantar@duocuc.cl)  [carl.salinasr@duocuc.cl](mailto:carl.salinasr@duocuc.cl)  [alv.solano@duocuc.cl](mailto:alv.solano@duocuc.cl) |
|  |  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| **Generación del Diccionario de Datos:**  Álvaro presentó el avance en la creación del Diccionario de Datos, un documento clave para estandarizar la información dentro del sistema. Se estableció que el diccionario incluirá definiciones claras de todos los términos y datos utilizados, lo que facilitará la comprensión y el desarrollo técnico.  **Completitud del Mockup:**  Carlos mostró el mockup con las funcionalidades esenciales ya integradas. Se discutió la importancia de la experiencia de usuario y se revisaron aspectos clave como la navegación, accesibilidad y diseño de la interfaz. Este mockup servirá como base para la próxima fase de pruebas con usuarios.  **Finalización del Documento DAS:**  Javier confirma que el Documento de Arquitectura del Sistema ha sido finalizado. Durante la reunión se revisaron aspectos críticos del DAS, como la estructura del sistema y las tecnologías seleccionadas. El equipo acordó que todo está alineado con los objetivos del proyecto y que se procederá con la implementación basada en esta arquitectura. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| * + - * 1. **Progreso en el Documentos DAS**: Se revisan los avances realizados en el Documento DAS y se establecen áreas que requieren más atención.       1. **Definición de requisitos funcionales**: Se discute y define los requisitos funcionales claves para que la plataforma pueda cumplir y satisfacer las necesidades de las Pymes.     1. **Estrategia de marketing digital**: Se plantearon ideas iniciales para una estrategia de marketing digital, incluyendo el uso de redes sociales y SEO.   1. **Diseño de la interfaz**: Se presenta un primer boceto del diseño de la interfaz de usuario, con un enfoque principal en la experiencia del usuario y la accesibilidad. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Generación del Diccionario de  Datos | Álvaro avanzará en la creación y entrega del Diccionario de Datos antes de la próxima reunión. |
| Completitud del Mockup | Carlos completó el mockup, listo para ser presentado en la próxima reunión. |
| Finalización del Documento DAS | Javier ha completado el Documento de Arquitectura del Sistema, y se realizará una revisión grupal en la siguiente reunión. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Completar y revisar el Diccionario de Datos | 30-09-2024 | Álvaro Solano |
| Revisar y validar el mockup finalizado | 30-09-2024 | Todo el equipo |
| Revisar el Documento DAS completado | 30-09-2024 | Todo el equipo |



| **Observaciones** |
| --- |
| Se destaca que todos los avances importantes de esta semana han sido completados, y el equipo mantiene una buena comunicación y colaboración para los siguientes pasos del proyecto. |